Cahier de Recette - Application de Suivi Budgétaire Lycée Raombana

Introduction

Objet du document

Ce document décrit la procédure de recette qui permettra de valider la conformité de l'application de suivi budgétaire avec le cahier des charges. Il sert de référence pour les tests d'acceptation par le client.

Objectifs de la recette

- Vérifier que toutes les fonctionnalités spécifiées sont implémentées

- Valider le bon fonctionnement de l'application

- S'assurer de la qualité et de la stabilité du produit

- Documenter les éventuels écarts et anomalies

Participants à la recette

- Client : Lycée Raombana (utilisateurs finaux)

- Équipe de développement (support technique)

- Chef de projet (coordination)

Organisation des Tests

Méthodologie

- Tests manuels basés sur des scénarios utilisateurs

- Validation fonctionnelle point par point

- Tests de navigation et d'ergonomie

- Vérification des calculs et traitements

Outils de test

- Fiche de recette papier/numérique

- Jeu de données de test prédéfini

- Capture d'écran pour preuve

Critères de réussite

- Acceptation : 100% des tests critiques validés

- Tolérance : Maximum 3 anomalies mineures non bloquantes

- Rejet : Une anomalie critique ou plus de 5 anomalies mineures

Scénarios de Test

Scénario 1 : Gestion des Resources (Revenus)

Objectif : Vérifier l'ajout et modification des ressources

| Description | Préconditions | Étapes à exécuter | Résultat attendu | Résultat obtenu | Suggestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajout de resource | Application ouverte page de transaction | - Cliquer “bouton plus” - Remplir Montant=1500, Date=11/10/2024, Source="VOI" - Clique bouton enregistrer | La ressource apparaît dans la liste des montants | OK : le montant des soldes initial a bien été à jour KO : le montant négatif est accepter | Ajouter un contrôle champs pour empêcher de reçevoir donnée incorrect sur le champs |
| Modification de resource | Resource déjà défini | - Cliquer sur la cellule qui contient la montant a changer puis on entre 400 - Clique bouton enregistrer | Dans la liste des montants la ressource se met à jour | OK: le montant des soldes initial a été bien mise à jour KO: le champs ressource montant accepte les nombres négatifs | Ajouter un contrôle champs pour empêcher de reçevoir donnée incorrect sur le champs |

Scénario 2 : Gestion des dépenses

Objectif : Tester la gestion complète des dépenses

| Description | Préconditions | Étapes à exécuter | Résultat attendu | Résultat obtenu | Suggestion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajout de dépense | Application ouverte page de transaction | - Cliquer “bouton plus” - Remplir Montant=1000 dans le cellule dédié, Motif="cloture" - Clique bouton enregistrer | La dépense apparaît dans la liste des montants utilisées | OK : le montant des soldes restante a bien été à jour KO : le montant négatif est accepté | Ajouter un contrôle champs pour empêcher de reçevoir donnée incorrect sur le champs |
| Modification de dépense | Application ouverte sur la page de transaction puis une dépense déjà définie | - Cliquer sur la cellule qui contient la montant a changer puis on entre 500 - Clique bouton enregistrer | Dans la liste des montants utilisé la dépense se met à jour |  |  |

Scénario 3 : Calculs Automatiques

Objectif : Vérifier l'exactitude des calculs

| Description | Données de test | Étapes à exécuter | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Calcul solde global | - Ressources: 2000+1500=3500 - Dépenses: 500+800=1300 |  | Solde affiché: 2200 | - OK: calcul automatique correcte |
| Calcul par catégorie | - Dépenses "Matériel": 300+200=500 - Dépenses "Salaires": 800 |  | Total catégorie "Matériel": 500 | - Ok: calcul par catégorie correcte |

Scénario 4 : Gestion des données

Objectif: Vérifier la persistence

| Description | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu |
| --- | --- | --- | --- |
| Persistance données | - Ajouter - Fermer apppli - Rouvrir | La resource est toujours présente | OK : les données restent toujours comme son état avant la fermeture |
| Intégrité données | Modifier plusieurs fois mêmes données | Les calculs restent cohérents | Ok : le nombre de modification ne fait pas bugger l’application |

Grille de decision

Classification des anomalies

- Critique: Bloque l’utilisateur sur la page de connexion même si l’identifiant est correct mais si on charge la page l’utilisateur sera diriger vers le tableau de bord.

- Majeure: les montants négatifs sont acceptés lors de l’insertion de données.

- Mineure:  la courbe qui représente tous les transactions ne marchent pas correctement.